**Aan de bewoners/gebruikers van dit adres**

Utrecht, 1 december 2022  
**Onderwerp: Werkzaamheden Zoetendijk, Reeuwijk**

Beste heer/mevrouw,

Namens gemeente Bodegraven-Reeuwijk gaan wij het asfalt op Zoetendijk vervangen tussen Hortemansdijk en de Ree. Tijdens de werkzaamheden is uw woning niet bereikbaar met de auto. In deze brief informeren wij u hierover.

**Wat gaan we wanneer doen?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wanneer?** | **Wat gaan we doen?** | **Toegankelijkheid** |
| Maandag 12 december tussen 7.00 – 18.00 uur | Asfalt verwijderen(frezen) op de Zoetendijk, tussen De Ree en de Hortemansdijk, en reparaties uitvoeren thv Zoetendijk 4a | De weg is afgesloten tussen De Ree en de Hortemansdijk. Na 18.00 uur kunt u van en naar uw huis, met gepaste snelheid, behalve t.h.v. nr. 4a, hier is het asfalt opgebroken. U kiest dus de route dat u niet langs nr. 4a hoeft. |
| Dinsdag 13 december 7.00 – woensdag 14 december 7.00 uur | Werken aan de fundering van de weg thv Zoetendijk 4a | De weg is afgesloten tussen De Ree en de Hortemansdijk. |
| Woensdag 14 december 7.00 uur – 18.00 uur | Asfalt aanbrengen | De weg is afgesloten tussen De Ree en de Hortemansdijk. |

**Wat betekent dit?**De weg is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor verkeer tussen De Ree en de Hortemansdijk. U kunt hier niet langs met de auto. Lopend en met de fiets aan de hand kunt u langs het werk. Mijn collega’s kunnen u helpen.

Wij adviseren u uw auto buiten het werkgebied te parkeren op de Ravenbergerweg. Onze buurtconcierge Robér kan u met een golfkar van en naar uw woning brengen.U kunt tijdens de werkzaamheden tussen 7.00 en 18.00 uur contact opnemen met Róber op telefoonnummer 06-45245619.

**Verkeersregelaars**

Naast buurtconcierge Robér worden er ook verkeersregelaars ingezet om bewoners en bezoekers te informeren, te helpen en vragen te beantwoorden.

U kunt geluidsoverlast ervaren. Bij slecht weer kan het zijn dat ons werk uitloopt of wordt uitgesteld. Als dit zo is, informeren wij u hierover.

**Nood- en hulpdiensten** Nood- en hulpdiensten kunnen altijd door het werk heen.

**Afval** U kunt uw afval gewoon volgens het schema van de gemeente aan straat zetten.

**Vragen**Werken aan de weg brengt helaas hinder met zich mee. Wij doen veel werkzaamheden in korte tijd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen op uw begrip. Hebt u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,


Gertjan van Voskuilen

Projectleider D. van der Steen B.V.

[Gertjan@dvds.nl](mailto:Gertjan@dvds.nl)

Afbeelding met kaart

Automatisch gegenereerde beschrijving



A

Werkvak toegankelijk maandag 12 december na 18.00 uur tot dinsdag 7.00 uur, met uitzondering van nr. 4a